ATIVIDADE 14

Defect Triage: Reunião de Triagem

1. Dados da reunião

| Data da Triagem | 01/10/2026 |
| --- | --- |
| Participantes | Alberto da Silva — QA (apresentou os defeitos, severidade e evidências) Samuel Guimarães Gonçalves — Líder Técnico (avaliou risco de regressão) Armando José Martins Júnior — Product Owner / Gerente de Projeto (prioridade de negócio, prazos) Ian Furtado — Desenvolvedor (estimou esforço de correção) |
| Defeitos Analisados | BUG-001, BUG-002, BUG-003, BUG-004, BUG-005 (registrados na Atividade 13) |
| Critérios Aplicados | Risco, Impacto, Custo, Visibilidade e Frequência (pesos conforme item 2) |

2. Critérios de priorização usados

| Critério | Pergunta | Peso |
| --- | --- | --- |
| Risco | O defeito pode causar perda de dados, falha de segurança ou indisponibilidade? | Alto |
| Impacto | Quantos usuários são afetados? A funcionalidade é crítica? | Alto |
| Custo | Qual o esforço de correção? Há workaround? | Médio |
| Visibilidade | O defeito é visível para o cliente ou para a imprensa? | Médio |
| Frequência | O defeito ocorre sempre ou em condições raras? | Baixo |

3. Matriz de Priorização

| Defeito | Severidade | Prioridade | Risco | Impacto | Custo | Decisão |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-003 | Crítica | Alta | Alto | Alto | Médio | Corrigir agora |
| BUG-001 | Alta | Alta | Baixo | Alto | Baixo | Corrigir agora |
| BUG-004 | Média | Média | Baixo | Médio | Médio | Corrigir na próxima release |
| BUG-005 | Média | Baixa | Médio | Baixo | Baixo | Corrigir na próxima release |
| BUG-002 | Baixa | Baixa | Baixo | Baixo | Baixo | Adiar |

4. Relatório de Triagem

| Defeito | Severidade | Prioridade | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-003 | Crítica | Alta | Corrigir agora | Bloqueia 100% das compras pra quem usa essa conta de teste. É a funcionalidade mais crítica do sistema (checkout), então entra antes de tudo. |
| BUG-001 | Alta | Alta | Corrigir agora | Imagem errada confunde o cliente na hora de decidir o que comprar e pode gerar devolução. Correção simples (é só trocar o array de imagens), custo baixo. |
| BUG-004 | Média | Média | Próxima release | Atrapalha a usabilidade mas não impede a compra — dá pra usar o site mesmo com o layout feio. Entra na próxima sprint. |
| BUG-005 | Média | Baixa | Próxima release | Não deixa fazer um pedido novo de verdade, só reexibe a tela antiga. Incomoda mas não é falha de segurança grave. |
| BUG-002 | Baixa | Baixa | Adiar | É só um filtro de ordenação que não funciona. Ninguém deixa de comprar por causa disso, fica no backlog. |

5. Ações

| Defeito | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- |
| BUG-003 | Ian Furtado (Dev) | 2 dias — sprint atual |
| BUG-001 | Samuel Guimarães Gonçalves | 3 dias — sprint atual |
| BUG-004 | Alberto da Silva | Próxima sprint |
| BUG-005 | Armando José Martins Júnior | Próxima sprint |
| BUG-002 | — (sem responsável definido) | Backlog, sem prazo |

6. Observações da reunião

O PO (Armando) queria adiar o BUG-001 também, achando que era "só estético", mas o QA (Alberto) mostrou que afeta a decisão de compra do cliente, não só a aparência — aí o grupo concordou em subir pra "corrigir agora" junto com o BUG-003. Foi o único ponto de debate real da reunião, o resto seguiu direto pelos critérios de risco e impacto.